

Администрации Боготольского района

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

« 05 » июля 2018 г. №248-п

Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993 «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Боготольский район, в целях поэтапного перехода на предоставление населению администрацией Боготольского района муниципальных услуг в электронном виде, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (Приложение).

2. Разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru/) и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Н.В.Бакуневич.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о.главы Боготольского района Г.А.Недосекин

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №

к Постановлению администрации

Боготольского района

от «05» июля 2018 г. №248-п

План – график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) :- о порядке оказания услуги (перечень документов, которые необходимо представить для получения услуги, сроки оказания услуги, стоимость услуги);- о местах нахождения и графике работы администрации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;- справочные телефоны и адреса электронной почты администрации, предоставляющей услуги;- дополнительную информацию администрации Боготольского района. | 31.12.2018 |
| II этап | Размещение на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде:- формы (шаблоны) документов, которые необходимо представить для получения услуги;- образцы заполнения документов, в том числе платежных документов;- подробные рекомендации по заполнению форм документов, формированию комплекта документов необходимых для предоставления в организацию, предоставляющую услугу. | 31.12.2018 |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять заявления в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций). | 31.12.2018 |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции). | 31.12.2018 |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом. | 31.12.2018 |