

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

«16» декабря 2016 года № 441-п

О внесении изменений в Постановление администрации Боготольского района от 14.07.2015 № 374-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обращение с отходами на территории Боготольского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 30 Устава Боготольского района, постановлением Администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района, их формировании и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление от 14.07.2015г. № 374-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обращение с отходами на территории Боготольского района» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.в паспорте программы:

1.1.1.строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы составит 1317,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 году – 945,6 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 945,6 тыс. рублей,  местный бюджет – 0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей;  в 2017 году – 186,0 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 0 тыс. рублей,  местный бюджет – 186,0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей;  в 2018 году – 186,0 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 0 тыс. рублей,  местный бюджет – 186,0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей. |

1.2.пункт 2.8.«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 1317,6 тыс. рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета:

2016 год – 945,6 тыс. рублей,

2017 год - 0 тыс. рублей,

2018 год – 0 тыс. рублей;

за счет инвесторов:

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год - 0 тыс. рублей,

2018 год – 0 тыс. рублей;

за счет местного бюджета:

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год - 186,0 тыс. рублей,

2018 год – 186,0 тыс. рублей.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории Боготольского района» изложить в новой редакции, согласно приложению

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории Боготольского района» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории Боготольского района» изложить в новой редакции, согласно приложению;

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории Боготольского района» изложить в новой редакции, согласно приложению;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Боготольского района по финансово – экономическим вопросам Н.В.Бакуневич.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет (<http://bogotol-r.ru>/).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Боготольского района А.В. Белов

Приложение

к постановлению администрации

Боготольского района

от 16.12.2016 № 440-п

Муниципальная программа

«Обращение с отходами на территории Боготольского района»

1.Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа  «Обращение с отходами на территории Боготольского района» (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Боготольского района – отдел по безопасности территории |
| Соисполнитель программы | Финансовое управление администрации Боготольского района/Сельсоветы |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель программы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека |
| Задачи программы | 1.Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;  2.Формирование экологической культуры населения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативностипрограммы | -обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТКО – 8 сельсоветов (за весь период программы);  -количество оборудованных контейнерных площадок – 15 шт. (за весь период программы);  -приведение площадок временного накопления ТБО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства – 14 шт. (за весь период программы);  -количество установленных знаков/указателей проезда к площадкам временного накопления – 14 шт. (за весь период программы);  -количество отсыпанных подъездных путей к площадкам временного накопления отходов – 14 (за весь период программы);  -ликвидация несанкционированных свалок – 80% (за весь период программы);  -количество проведенных сезонных уборок – 37 (ежегодно);  -количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов – 80 (ежегодно). |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы составит 1317,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 году – 945,6 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 945,6 тыс. рублей,  местный бюджет – 0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей;  в 2017 году – 186,0 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 0 тыс. рублей,  местный бюджет – 186,0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей;  в 2018 году – 186,0 тыс. рублей, в т.ч.  краевой бюджет – 0 тыс. рублей,  местный бюджет – 186,0 тыс. рублей,  инвесторы – 0 тыс. рублей. |

2.Основные разделы программы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснования необходимости разработки программы

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Площадь территории Боготольского района – 292158 га. Район образуют 8 сельсоветов, в состав которых входит 38 населенных пунктов. Население - около 10384 человек.

Экологические проблемы Боготольского муниципального района типичны для многих районов. К их числу относится нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками.

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха.

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории района являются:

-несоответствие площадок временного накопления отходов требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

-необходимость постоянного увеличения расходов бюджета, направляемых на уборку несанкционированных свалок;

-отсутствие селективного сбора отходов потребления и производства на местах их первоначального образования;

-отсутствие полигона ТБО.

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности на территории района представляет загрязнение и захламление территорий лесов, пойм рек и обочин дорог несанкционированными свалками. В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку данных территорий.

В настоящее время в Боготольском районе проблема утилизации отходов производства и потребления не решена. Необходимо усовершенствовать систему обращения с отходами производства и потребления, которая предполагает организацию раздельного сбора и сортировки отходов и передачу их на вторичную переработку, а также утилизацию особо опасных отходов. Это будет способствовать значительному уменьшению захораниваемых отходов и крупногабаритного мусора на полигоне.

Совершенствование системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и бизнеса в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды.

При этом уровень экологической культуры и экологического образования части населения Боготольского района остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что сложившаяся экологическая ситуация на территории Боготольского муниципального образования требует постоянного внимания. Одним из ключевых направлений развития района является повышение уровня и качества жизни населения. Это обусловило необходимость разработки муниципальной программы «Обращение с отходами на территории Боготольского района».

2.2.Основная цель, задачи, сроки выполнения программы

Цель Программы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Задачи Программы:

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

-формирование экологической культуры населения.

Сроки выполнения программы: 2016 – 2018 годы.

2.3.Механизм реализации программы

2.3.1. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субсидий и бюджета муниципального образования.

Средства краевого бюджета выделяются на реализацию мероприятий в области обращения с отходами.

Средства местного бюджета направляются на софинансирование мероприятий программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Боготольского района.

2.3.2.Предоставление субсидии в бюджет муниципального района осуществляется при условии софинансирования муниципальным районом из местного бюджета расходов в размере не менее одного процента от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее – Министерство) и администрацией Боготольского района (далее – Администрация).

2.3.3. Для получения средств субсидий с целью оплаты работ (услуг) по муниципальным контрактам (договорам), предметом которых является реализация мероприятий в области обращения с отходами, Администрация предоставляет в Министерство:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления (не менее 1% от суммы субсидии); соглашение, заключенное между Министерством и Администрацией;

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия;

копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку оборудования и (или) проведение работ по организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок;

копию актов выполненных работ и (или) поставленного оборудования (материалов);

копию платежных документов, подтверждающих оплату поставленного оборудования и (или) проведение работ по организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления, контейнерных площадок за счет средств местного бюджета;

копию утвержденной и согласованной в установленном порядке генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов муниципального образования с указанием необходимости выполнения мероприятий по организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления;

копию документа, подтверждающего право пользования земельным участком для организации (строительства) площадок временного накопления отходов потребления;

Ответственность за достоверность представленных отчетных материалов по объемам выполненных работ и направлениям использования субсидии возлагается на Администрацию в соответствии с действующим законодательством.

Копии документов заверяются главой Боготольского района (руководителем администрации Боготольского района) или уполномоченным им лицом.

2.3.4.Перечесление иных межбюджетных трансфертов сельсоветам осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее по тексту МБТ), заключаемого между Администрацией района и сельсоветами.

Перечисление МБТ сельсоветам осуществляется финансовым управлением администрации Боготольского района в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении иных МБТ, при условии поступления (наличия) средств вышеуказанных МБТ на едином счете районного бюджета.

Администрация района в лице отдела безопасности территории представляют в Министерство ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субсидий (на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде) по форме, утвержденной Министерством.

Ответственность за достоверность представленных отчетных материалов по объемам выполненных работ и направлениям использования субсидии на строительство возлагается на сельсоветы в соответствии с действующим законодательством.

2.3.5.Выбор исполнителей по [мероприятиям](#Par5544) к программе осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7C886D7578404C31DD807CAAD88BBBE4278A0CA0962CBB93BBE561784eFy5B) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.4.Управление программой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел по безопасности территории администрация Боготольского района.

Отчетные данные о выполнении мероприятий и расходовании бюджетных средств в адрес отдела по безопасности территории администрации Боготольского района предоставляют Главы сельсоветов, на территории которых выполняются программные мероприятия, до 25 числа ежемесячно.

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет получатель субсидии.

Контроль, за реализацией программы осуществляет отдел по безопасности территории администрации. Контроль, за эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган Боготольского района.

Отдел по безопасности территории администрации Боготольского района обеспечивает подготовку и предоставление в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района сведений и отчетов о выполнении программы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

- 8 сельсоветов будут обеспечены современной системой сбора и вывоза ТКО;

- 4 сельсовета будут оборудованы контейнерными площадками;

- в 8 сельсоветах площадки временного накопления отходов будут приведены в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- ликвидированы 80% несанкционированных свалок;

- проведены 111 сезонных уборок ;

- посажено 240 саженцев в рамках озеленения.

2.6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по количеству поселений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения, по освоению средств и достижимости поставленных целей на год.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, при условии своевременного финансирования позволит снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье человека и сформировать экологическую культуру населения.

2.7.Информация о распределении планируемых расходов

муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов приведена в приложении № 3 к программе.

2.8.Ресурсное обеспечение программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 1317,6 тыс. рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета:

2016 год – 945,6 тыс. рублей,

2017 год - 0 тыс. рублей,

2018 год – 0 тыс. рублей;

за счет инвесторов:

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год - 0 тыс. рублей,

2018 год – 0 тыс. рублей;

за счет местного бюджета:

2016 год – 0 тыс. рублей,

2017 год - 186,0 тыс. рублей,

2018 год – 186,0 тыс. рублей.

Вопрос об объемах финансирования мероприятий программы из средств местного бюджета уточняется в случае выделения средств из краевого бюджета.

Начальник отдела

по безопасности территории А.В. Безрядин

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обращение с отходами на территории

Боготольского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | |
| *Задача 1* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТКО | Ед. сельсоветов | 0,2 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1.2 | Количество оборудованных контейнерных площадок | Ед. контейнерных площадок | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.3 | Количество площадок временного накопления ТБО приведенных в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства | Ед. площадок | 0,2 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 1.4 | Количество установленных знаков/указателей проезда к площадкам временного накопления | шт. | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.5 | Количество отсыпанных подъездных путей к площадкам временного накопления | шт. | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 70 | 27 | 27 |
| *Задача 2* Формирование экологической культуры населения. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных сезонных уборок | шт. | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 2.2. | Количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов | шт. | 0,1 | Годовой отчет (мониторинг) | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 |

Начальник отдела

по безопасности территории А.В. Безрядин

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обращение с отходами на территории

Боготольского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность современной системой сбора и вывоза ТКО | | Ед. сельсоветов | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество оборудованных контейнерных площадок | | Ед. контей нерных площадок | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество площадок временного накопления ТБО приведенных в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства | | шт. | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Количество установленных знаков/указателей проезда к площадкам временного накопления | | Ед. контей нерных площадок | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Количество отсыпанных подъездных путей к площадкам временного накопления | | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | | % | 0 | 0 | 70 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Задача 2* Формирование экологической культуры населения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных сезонных уборок | Ед. населенных пунктов | | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2.2 | Количество саженцев, посаженных в рамках озеленения населенных пунктов | шт. | | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Начальник отдела

по безопасности территории А.В. Безрядин

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обращение с отходами на территории

Боготольского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Муниципальнаяпрограмма | Обращение с отходами на территории Боготольского района | всего расходные обязательства по программе | 501 |  |  |  |  | 945,6 | 186,0 | 186,0 | 1317,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | X | X | X |  | 0 | 186,0 | 186,0 | 372,0 |
| *Задача 1* | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 146,0 | 146,0 | 292,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 146,0 | 146,0 | 292,0 |
| *Мероприятие1* | Приобретение автомобилей для вывоза отходов | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие 2* | Оборудование 15 контейнерных площадок на территориях: с. Боготол, с. Б-Косуль, с.Вагино, с.Критово. (межевание участков, постановка на кадастровый учет, присвоение адреса, огораживание, устройство водонепроницаемого дна, приобретение контейнеров) | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 |
| *Мероприятие 3* | Приведение площадок временного накопления ТКО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства, в т.ч.: | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 945,6 | 73,0 | 73,0 | 1091,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 |  |  |  |  | 0 | 73,0 | 73,0 | 146,0 |
|  | Финансовое управление администрации Боготольского района в том числе.: | 503 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Юрьевский сельсовет | 115 |  |  |  |  | 867,9 | 0 | 0 | 867,9 |
|  | Критовский сельсовет |  |  |  |  |  | 77,7 | 0 | 0 | 77,7 |
| *Мероприятие 4* | Установка (с приобретением) знаков /указателей проезда к площадкам временного накопления ТКО | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
| *Мероприятие 5* | Отсыпка подъездных путей к площадкам временного накопления ТКО | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| *Задача 2* | Формирование экологической культуры населения | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| *Мероприятие 1* | Приобретение саженцев для озеленения населенных пунктов | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| *Мероприятие 2* | Проведение сезонных уборок | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  | 0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  | 0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 |

Начальник отдела

по безопасности территории А.В. Безрядин

Приложение № 4

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с отходами на территории

Боготольского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Боготольского района Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов , в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Обращение с отходами на территории Боготольского района | Всего |  | 945,6 | 186,0 | 186,0 | 1317,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  | 945,6 | 0 | 0 | 945,6 |
| районный бюджет |  | 0 | 186,0 | 186,0 | 372,0 |
| бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела

по безопасности территории А.В. Безрядин