Администрация Боготольского сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12. 2020 года | с. Боготол | № ­78 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Боготольского сельсовета от 12.07.2018 г. № 47 «Об утверждении плана-графика перехода  на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Боготольского сельсовета» |

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом Боготольского  сельсовета,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации Боготольского сельсовета от 12.07.2018 № 47 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Боготольского сельсовета» согласно приложения.

2. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru), на странице Боготольского сельсовета

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования

Глава Боготольского сельсовета Е.В. Крикливых

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Боготольского сельсовета  от 30.12.2020 № 78  **ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**  **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Боготольского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Боготольского сельсовета | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Боготольского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг  Красноярского края | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Красноярского края | V этап  Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Красноярского края если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Администрация Боготольского  сельсовета , специалист  заместитель главы | 01.06.2020 | 01.08.2020 г. | До 01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. |
| 2 | Установление сервитута в отношении  земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Боготольского сельсовета , специалист | 01.06.2020 | 01.08.2020 г. | До 01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. |
| 3 | Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах | Администрация Боготольского сельсовета, специалист | До  01.02.2021 г. | До 01.04.2021 г | До 01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. | До  01.01.2022 г. |