КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН БОГОТОЛЬСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

__________________________________________________________________

662060,Красноярский край. Боготол,ул. Комсомольская,2 каб.7

тел./факс 8(391)572-54-50 val.denega@yandex.ru

«13» октября 2017г.                                                                                 № 1

ОТЧЕТ

о результатах проверки законности, целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда Большекосульского сельсовета  Боготольского района Красноярского края направленных  в 2016 году на осуществление дорожной деятельности

На основании пункта 2.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа Боготольского района на 2017 год, утвержденный распоряжением Председателя Боготольского районного Совета депутатов от 15.12.2016  № 5-п, совместно  со Счетной палатой  Красноярского края проведена  проверка законности, целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда Большекосульского сельсовета  Боготольского района Красноярского края направленных  в 2016 году на осуществление дорожной деятельности

1.Цель контрольного мероприятия:

провести анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; анализ объёмов бюджетных ассигнований, объёмов финансирования и их расходования; выборочный аудит закупок по муниципальным контрактам на осуществление дорожной деятельности; проверка объёмов выполненных работ и произведённых расчётов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам, а также условий их выполнения.

2.Наименование проверяемого объекта:

Большекосульский сельсовет Боготольского района Красноярского края  (далее - Большекосульский сельсовет)

3.Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 29.09.2017 года по 13.10.2017 года.

В рамках контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Боготольского района были сделаны запросы о предоставлении документов и информации:

- Сведения из единого государственного реестра автомобильных дорог;

- Инвентарные карточки и технические паспорта на дороги общего пользования местного значения;

- Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

- Документы,  подтверждающие наличие и состояние контроля за транспортно-эксплутационным и техническим состоянием автомобильных дорог и дорожных объектов за 2016 год;

- Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы» Подпрограмма ДЦП «Дороги Красноярья» на 2014-2019 годы

По результатам проверки был составлен акт, который, 13 октября 2017 года направлен в адрес Главы Большекосульского сельсовета в установленные действующим законодательством сроки (10 рабочих дней) письменных замечаний или возражений на акт проверки от Большекосульского сельсовета не поступило.

4.Общие сведения

В соответствии с редакцией ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) с 2014 года  в местных бюджетах должны предусматриваться муниципальные дорожные фонды.

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.

Статьей 3 N 257-ФЗ  установлены следующие понятия:

дорожная деятельность - это деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Согласно ст.18 № 257-ФЗ Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными этой статьей.

Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

# В соответствии с пп. 4 п. 9 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса России, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402, в прочие работы по содержанию автомобильных дорог входит паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В статье 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В п. 6 данной статьи осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая  осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Большекосульского сельсовета (ст.6) к вопросам местного значения поселения отнесены: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета   и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

По условиям, Государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» утверждённой Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 510-п субсидии распределяются муниципальным образованиям Боготольского района на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности.

5.Нормативные правовые акты, устанавливающие расходные  бюджетные обязательства

## В соответствии ст.179.4 БК РФ, с решением Большекосульского сельского Совета депутатов от 29.10.2013 № 33-112 создан муниципальный дорожный фонд Большекосульского сельсовета, утвержден Порядок о муниципальном дорожном фонде (далее – Порядок), которым определены источники образования и порядок использования средств дорожного фонда.

## Муниципальный дорожный фонд Большекосульского сельсовета формируется за счёт субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств поступающих из краевого бюджета от акцизов на нефтепродукты по нормативу, установленному исходя из протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

## Средства муниципального дорожного фонда направляются бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на реализацию мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

## Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда Боготольского района в соответствии с заключёнными соглашениями является администрация Боготольского района.

- Объемы бюджетных ассигнований, объёмы финансирования и  расходования муниципального дорожного фонда

(Табл. № 1 тыс. руб.)

| Наименование муниципальных образований | Всего: | 2016год |
| --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч за счет средств |
|  |  | краевого бюджета | местного бюджета |
| Александровский сельсовет |  | 51 127,7 | 1000,0 |
| Боготольский сельсовет |  | 249 810,0 | 2500,0 |
| Большекосульский сельсовет |  | 168 108,0 | 1700,0 |
| Вагинский сельсовет |  | 157 371,1 | 1600,0 |
| Краснозаводской сельсовет |  | 223 530,3 | 2300,0 |
| Критовский сельсовет |  | 227 416,0 | 2300,0 |
| Чайковский сельсовет |  | 153 383,5 | 1600,0 |
| Юрьевский сельсовет |  | 301 653,4 | 3100,0 |
| Итого: |  | 1 532 400,0 | 16 100,0 |

В соответствии с Положением «О межбюджетных отношениях в Боготольском районе» утвержденным решением Боготольского районного Совета депутатов от 22.09.2008 № 43-290, Закона Красноярского края от 02.12.2015 № 3931 Администрацией  Боготольского района в 2016 году с администрацией Большекосульского сельсовета заключено Соглашение от 14.04.2016 № 3 о предоставлении субсидии из бюджета Боготольского района в размере 177,8 тыс. руб. на ремонт дорог протяженностью 18,93 км .

Также заключено Соглашение от 20.06.2016 № 03 о предоставлении субсидии из бюджета Боготольского района в размере 46,5 тыс. руб. на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

## Объём запланированных, профинансированных и израсходованных средств муниципального дорожного фонда Большекосульского сельсовета  в 2016 году

(Табл. № 2 тыс. руб.)

| № п/п | Источник финансиро- вания | Запла-нировано | Профи-нансировано | Кассовый расход | Фактич. освоение | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - бюджет Большекосульского сельсовета (субсидия на ремонт дороги по ул.Новая ) (306 пм) | 2112,1 | 2006,4 | 2006,4 | 2006,4 | нет |
| 2. | Бюджет Большекосульского сельсовета (межбюджетные трансферты на приобретение и установку дорожных знаков | 53,6 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | нет |
| 3. | Бюджет Большекосульского сельсовета содержание улично-дорожной сети | 64,4 | 169,8 | 169,0 | 169,0 | нет |
| 4. | Дорожный фонд | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | нет |
| 5. | Передача полномочий | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |  |
|  | ВСЕГО: | 2477,0 | 2437,9 | 2437,9 | 2437,9 | 39,1 |

В бюджете Большекосульского сельсовета средства дорожного фонда отражаются по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Расходы по данному разделу/подразделу в 2016 году исполнены в объёме 2437,9 тыс. руб. или 98,4% к уточненному плану (недоисполнение – 39,1 тыс. руб.).

«Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда».

2) исполнение по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составляет 2437,9 тыс. руб., что меньше суммы уточнённых бюджетных назначений по «Акцизам и  подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» в сумме 2477,0 тыс. руб. и «Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, разница в сумме 39,1 тыс. руб. должна быть направлена на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2017 году в соответствие пункту 5 статьи 179.4 БК РФ:

«Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году».

- Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условиям их выполнения

Информация о заключении и исполнении муниципальных контрактов (далее МК), соглашений при использовании средств дорожного фонда Большекосульским сельсоветом приведена в таблице №2 к Акту.

2006,4 тыс.руб. или 84,4% от общего объёма средств дорожного фонда Большекосульского сельсовета в 2016 году направлено на ремонт дорог в с. Большая Косуль улицы Новая  по МК от 27.07.2016 № 479415 общая протяжённость отремонтированной дороги составила (306м). Работы выполнены в срок, предусмотренный МК и оплачены в пределах  лимитов бюджетных обязательств 2016 года. К проверке представлен пакет проектно-сметной и нормативно-технической документации, выданной Заказчиком, который подтверждает соответствие проведённого ремонта: локальная смета на ремонт автомобильной дороги по ул. Новая с. Большая Косуль; паспорта на физико-механические показатели по ГОСТ; рецепт щебеночной смеси С-1(0*40) для покрытия; сертификат соответствия ГОСТ Р федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 05 августа 2015 года по 05.08.2018 года ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»; Распоряжение об утверждении актов на приемку объектов в эксплуатацию; Акт-приемки объекта приемочной комиссией; Акт-приемки уплотнения покрытия; Акт освидетельствования скрытых работ; ведомость контрольных измерений основания из щебня фракции; схема организации движения и ограждение мест производства краткосрочных работ; муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Контрольно-счетный орган отмечает «Ремонт дороги по ул. Новая в с. Большая Косуль выполненные работы соответствуют объёмам, указанным в актах выполненных работ по форме КС-2 (общая протяжённость отремонтированных дорог, ширина проезжей части, ширина обочин, протяжённость трубопровода).

Фактическая стоимость ремонта дорог в Большекосульском  сельсовете

в 2016 году

(Табл. № 3 тыс. руб.)

| Объект | протяжённость (метров) | Стоимость ремонта по КС-2 (руб.) | Стоимость 1м отремонтированной дороги (руб.) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Новая | 360 | 2006,4 | 5,573 |  |

КСО установлено, что администрацией Большекосульского сельсовета было приобретено  10 (десять) дорожных знаков на сумму  14,8 тыс. руб. по МК от 07.07.2016 года с ООО «ДОРСЕРВИС» и  установлено 10 (десять) дорожных знаков или 100% от приобретённых.

# Выборочная проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Для осуществления закупок, для нужд Большекосульского сельсовета согласно ч. 2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закона № 44 - ФЗ), Постановлением главы администрации Большекосульского сельсовета «О назначении контрактного управляющего» обязанности контрактного управляющего возложены на специалиста 2 категории Большекосульского сельсовета  Гуркову И.В.

План-график для нужд администрации Большекосульского сельсовета на 2016 год размещен на официальном сайте Единой  информационной системы в сфере закупок не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете .

В соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее №44-ФЗ) предусмотрено обеспечение заявки, обеспечение исполнения МК.

К извещению о проведении электронного аукциона обоснование начальной (максимальной) цены контракта – 2016,5 тыс. руб. на сайте закупок zakupki.gov.ru    размещено.

Срок гарантии на выполненные работы в МК установлен  продолжительностью 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае просрочки исполнения  заказчиком и  подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, определено право на предъявление неустойки 2,5% (50,1 тыс. руб.) от цены МК.

- Проверка требований действующего законодательства на предмет нахождения объектов ремонта в муниципальной собственности, отражения в Реестре муниципального имущества и учёте

Дороги, в отношении которых проведён ремонт за счёт средств муниципального дорожного фонда Большекосульского сельсовета, включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перечень утверждён Постановлением Администрации Большекосульского сельсовета от 22.04.2013№ 14. Согласно Перечню на территории  Большекосульского сельсовета имеется 21 автомобильная дорога общего пользования местного значения (Таблица №4 к  Акту проверки).

Информация об общей  протяжённости дорог общего пользования местного значения Большекосульского сельсовета

| Показатели | по данным перечня (км) |
| --- | --- |
| Общая протяженность дорог, км | 18,9 |
| в том числе: с твердым покрытием | 6 |

К проверке не представлена выписка из Единого государственного реестра автомобильных дорог, являющегося федеральным информационным ресурсом и содержащим сведения об автомобильных дорогах, независимо от их форм собственности и значения (согласно положений статьи 10  Федерального закона от  08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»).

Данный факт свидетельствует о том, что сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Большекоскльского сельсовета для их включения в Единый государственный реестр автомобильных дорог в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ Администрацией поселения не направлялись.

Также, КСО обращает внимание, что на дату окончания  проверки

(13.10.2017г.) дороги общего пользования местного значения, находящиеся в пользовании Большекосульского сельсовета не паспортизированы.

К проверке не представлены инвентарные карточки учёта основных средств на каждую дорогу, что может свидетельствовать об отсутствии объектов в бухгалтерском учёте и нарушении Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте». Инвентарная карточка учёта основных средств применяется для индивидуального учёта объектов основных средств, непроизведённых и нематериальных активов. Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект, заполняется на основании Акта приёма-передачи, технической и иной документации, характеризующей объект учёта.

Администрацией Большекосульского сельсовета не ведётся Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) указание параметров, характеризующих физические свойства недвижимого имущества.

- Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Большекосульском сельсовете

Результаты мониторинга нормативной базы Большекосульского сельсовета в сфере дорожного хозяйства  показали, что в 2016 году в Большекосульском сельсовете отсутствовали муниципально-правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно:

1. В нарушение  п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального Закона от 08.11.2007

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2016 году в администрации Большекосульского сельсовета отсутствовал размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов, при движение таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Большекосульского сельсовета. Приложение утверждено постановлением администрации Большекосульского сельсовета от 02.05.2017.

# 4. Администрацией Большекосульского сельсовета не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог, что не соответствует требованиям приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.

5. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Администрации Большекосульского сельсовета права на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения не зарегистрированы.

12.Выводы

- Объем  бюджетных ассигнований за счет средств муниципального дорожного фонда Большекосульского сельсовета на осуществление дорожной деятельности в 2016 году запланированный в сумме  177,7 тыс.руб. (субсидия) профинансирован в полном объёме.

- Администрацией Большекосульского сельсовета средства из муниципального дорожного фонда освоены в 2016 году в полном объёме -  186,8 тыс.руб. (100% к уточненному плану).

- Нецелевого использования средств муниципального дорожного фонда в 2016 году администрацией Большекосульского сельсовета  не установлено.

- Работы, предусмотренные МК от 27.07.16г. № 479415    в сумме 2006,4 тыс.руб. или 84,4% от общего объёма средств дорожного фонда Большекосульского сельсовета в 2016 году направлены на ремонт дорог в с. Большая Косуль улицы Новая  общая протяжённость отремонтированной дороги составила (306м). Работы выполнены в срок, предусмотренный МК и оплачены в пределах  лимитов бюджетных обязательств 2016 года.

- При изучении конкурсной документации на размещение муниципальных заказов по ремонту дорог общего пользования местного значения Большекосульского сельсовета в сети «Интернет» на официальном сайте zakupki.gov в 2016 году нарушений не установлено.

- В нарушение требований приказа № 402 от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте» отсутствуют инвентарные карточки учёта основных средств на автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности Большекосульского сельсовета.

# Не проведена паспортизация автомобильных дорог. В соответствии с пп. 4 п. 9 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402, в прочие работы по содержанию автомобильных дорог входит паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений.

- В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения не зарегистрировано земельных участков под дорогами свидетельства о госрегистрации прав.

- В нарушение статьи 10  Федерального закона от  08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» отсутствует выписка из Единого государственного реестра автомобильных дорог, содержащая сведения об автомобильных дорогах, находящихся в пользовании Большекосульского сельсовета.

- В нарушение п.4 Порядка, утверждённого приказом Министерства     экономического развития РФ № 424 от 30.08.2011 (с изменениями) «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» Большекосульского сельсовета.

13. По результатам проверки администрации Большекосульского сельсовета предложено:

1. Принять соответствующие меры по исключению замечаний и нарушений  действующего законодательства, указанных в пунктах с 1 по 5 настоящего акта.

2. При исполнении бюджета 2017 года увеличить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда за счёт остатков 2016 года в объёме не менее 39,1 тыс. руб.

3. Запланировать в 2018 году  денежные средства  в сумме 170,0 тыс. руб. на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. До 31.12.2017 года информировать письменно Контрольно-счетный орган Боготольского района  о мерах, принятых по материалам проверки.

Председатель

Контрольно-счетного органа

Боготольского района                                                                         В.В.Денега