**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0302/47/24**

**«Солнечная полянка»**

**(Устройство зоны отдыха в с. Боготоле Боготольского сельсовета)**

с. Боготол «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Администрация Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Боготольского сельсовета Крикливых Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Геворгян Месроп Давидович, действующей на основании Свидетельства о регистрации серия 24 № 006357195 ОГРНИП 315244300005592, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон №44-ФЗ), на основании протокола **Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** № **0819600010924000019** от «22» мая 2024 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы «Солнечная полянка» (Устройство зоны отдыха в с. Боготоле Боготольского сельсовета) (далее - работы) в соответствии с соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.3. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики «Солнечная полянка» (Устройство зоны отдыха в с. Боготоле Боготольского сельсовета) определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки **243240600145724440100100090014399244.**

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1.Цена настоящего Контракта составляет: **2 124 822** (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС не облагается (в соответствии со ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений: Бюджет Боготольского сельсовета, в том числе: средств из краевого бюджета **1 0749** (Один миллион семьсот сорок девять тысяч) рублей, 00 копеек, средств местного бюджета **120 822** (Сто двадцать тысяч рублей восемьсот двадцать два) рубля, 00 копеек за счет средств бюджета сельсовета, **70 000**(Семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек за счет средств физических лиц, **185 000** (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

2.2. В цену настоящего Контракта включается стоимость выполнения работ, стоимость товаров (материалов), используемых при выполнении работ, расходных материалов; расходы на доставку материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы связанные с вывозом мусора, а также расходы по уплате налогов, сборов (в т. ч. таможенных), страховых взносов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ, расходы по оформлению (переоформлению) документов, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, настоящим контрактом.

В случае если стоимость работ превысит сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Контракта, то такое превышение оплачивается полностью за счёт средств Подрядчика.

2.3. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 (**семи) рабочих дней** с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ (документа о приемке), в соответствии со статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов на расчетный счёт Заказчика.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.7. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта приемки выполненных работ (документа о приемке).

3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 Контракта.

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.

3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**3.3. Подрядчик вправе:**

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту приемки выполненных работ (документа о приемке).

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности.

3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Сроки начала работ: С момента подписания контракта.

Сроки завершения работ: **15.08.2024г.**

4.2. Место выполнения работ: Место выполнения работ: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Боготол, ул. Советская 103 «Б».

4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение к контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

4.4. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

**5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта), включая оформление результатов приемки, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчикомакта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

5.2. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчикане позднее 1(одного) рабочего дня с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчикутелеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: mir.okon.2015@mail.ru.

Подрядчикв установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчикв установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчикутребования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если Подрядчикв установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчикутребование о возмещении понесенных убытков.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчикомрезультатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4. По результатам приемки выполненных работ Заказчик в срок, установленный в п.5.1 настоящего Контракта, подписывает документ о приемке либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042)

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. **В случае просрочки исполнения заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

**Пеня** начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом **в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа **устанавливается контрактом в** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=28BECB66E993A975339CDAED05A5CFF9F387C5AF00D47C00077D711EC1076BB8F0A7C456B60B8C75FE560C8AB9FB5059338397CA6DAE2799f4x6E)**, установленном Правительством Российской Федерации.**

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. **В случае просрочки исполнения подрядчиком** обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

**Штрафы начисляются** за неисполнение или ненадлежащее исполнение **подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](consultantplus://offline/ref=817762D19E1996B45F315314AFC9D776CE28783721A8EC1534CF8884FBBD56B214C3011259C31D8EBD0B45523451BCE32282889C4C5BB036411CE), установленном Правительством Российской Федерации, **за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.**

**За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения** подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=64C8F58664A35BF814868386CAF10566E035043074F668809EAF7483F29DF58CB671C0BB3F0E87C3xAd4I) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

***За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения*** *подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=64C8F58664A35BF814868386CAF10566E035043074F668809EAF7483F2x9dDI)*),* ***предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта****,* ***размер штрафа*** *рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:*

*а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

6.6.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются в претензионном порядке, в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

7.2. Сторона, имеющая к другой стороне претензию (требование) обязана направить другой стороне претензию (требование) с приложением обосновывающих претензию (требование) документов.

7.3. Сторона, которая получила претензию (требование), обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии (требования).

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

**8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и оформляются в этом случае дополнительными соглашениями к контракту, подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, обеспечивается **в размере 5%** цены контракта, что составляет: **106 241** (Сто шесть тысяч двести сорок один) рубль 10 копеек.

**Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.**

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в [части 1](consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA28A080B83C5FA336C541DED992FD9504186F6BA9086AAB9AE20303C0D8CFC77DB8D19BBE3B9E7kDl1I) или [2](consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA28A080B83C5FA336C541DED992FD9504186F6BA9086AABAAE20303C0D8CFC77DB8D19BBE3B9E7kDl1I) статьи 37 Закона №44-ФЗ, не допускается.

В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться:

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

662066, Краснояркой край, Боготольский район, с. Боготол, ул. Советская 24 «а»

Тел.8(39157)31-3-81

Е-mail: celcovet.bogotol@yandex.ru

ИНН 2406001457

КПП244401001

ОКПО 04097226, ОГРН 1022401224053

ОКТМО 04608404101

Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 010407105

Банк.счет 40102810245370000011

Казн.счет 03232643046084041901

ФУ администрации Боготольского района

(Администрация Боготольского сельсовета л/с 05193005470)

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=BA5D28132BA98653042E8BFF429F45951999A8AD683B03DD89FF4627D713E377FD1876FAE5371948FE2DEBBC5C59A16448A06A69F6709281G272H) Закона №44-ФЗ.

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3D12516F03CBC98C2011E569A7D817A4C30707E161A631DEAAA68F05A5422C53A864599E273F9Bp6ADI) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E061AE328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.1](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A7328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.2](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A6328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A5328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30702E365AC6D8FE5A7D343F4512E51A8665F81p2ACI) статьи 34 Закона №44-ФЗ.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц работы, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона №44-ФЗ.

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=DAAEA076BB1167E0C5F9F9487291615EA1336E80D205D0B0ACAAD79E9FE30540579F74BDEE482B8478515BF4E37118502815CFA9693DO6E3I) и [7.3](consultantplus://offline/ref=DAAEA076BB1167E0C5F9F9487291615EA1336E80D205D0B0ACAAD79E9FE30540579F74BDEE48288478515BF4E37118502815CFA9693DO6E3I) ст. 96 Закона №44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6FDC78D2D643F363137775638EE54907BAE702D762AB9F0EB27C865436E341F5F5A79B6719EEE6E838991FDCCC1B7ED6461489EC6FEB68C1f0g0J) Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6248D6842E7230B2946C50C40810EA338DB5C80947A2D860E6C1CBACEF02116C9B23C53378A978E2DE18A835738B1EE7FAC5170B20F9264F32uBJ) Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** 
   1. Под гарантийным обязательством понимается обязанность Поставщика своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты, недоработки), выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.
   2. Срок гарантии на результат выполненных работ, в том числе используемые при выполнении работ изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (документа о приемке). Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п.3.1.8 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов (недостатков), не являющихся следствием виновных действий третьих лиц, Подрядчик за свой счет осуществляет устранение таких дефектов в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие дефектов (недостатков) и замечаний, а также сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом о выявленных дефектах (недостатках) с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах (недостатках), для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов (недостатков) и их характера. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.5. В случае выявления дефектов (недостатков) и замечаний в течение гарантийного срока работ, гарантийный срок продлевается.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024г.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в электронной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом №44-ФЗ.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение –Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Заказчик»**  Администрация Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края  Юридический и почтовый адрес: 662066, Красноярcкий край, Боготольский район,  с. Боготол, ул. Советская 24 «а»  тел. 8(39157) 31-3-81  E-mail:[celcovet.bogotol@yandex.ru](mailto:celcovet.bogotol@yandex.ru)  ИНН 2406001457/КПП 244401001  ОКТМО 04608404101  ОКПО 04097226, ОГРН 1022401224053  Отделение Красноярск банка России //УФК  по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 010407105  Банк.счет 40102810245370000011  Казн. счет 03231643046084041901  ФУ администрации Боготольского района,  (Администрация Боготольского сельсовета  л\с 03193005470)  Глава Боготольского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Крикливых | | **«Поставщик»**  **Индивидуальный предприниматель**  **Геворгян Месроп Давидович**  Расчетный счет 40802810531000005338  БИК 040407627  Наименование банка  Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  Корреспондентский счет  30101810800000000627  ОКТМО 04706000  ИНН 244403161961  ОГРНИП 315244300005592  Адрес местонахождения: 662063 , Красноярский край г. Боготол ул. Шикунова, 91  Почтовый адрес: Российская Федерация, Красноярский край г. Боготол ул. Шикунова, 91  Адрес электронной почты [mir.okon.2015@mail.ru](mailto:mir.okon.2015@mail.ru)  Телефон: 89233588938  Индивидуальный предприниматель    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Д. Геворгян | |
|  | |  | |  | |

Приложение

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № **0302/47/24**

Техническое задание

|  |
| --- |
| «Солнечная полянка»  (Устройство зоны отдыха в с. Боготоле Боготольского сельсовета) |
|  |
| Адрес объекта: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Боготол. ул. Советская, 103 «Б» |
| Требования к основным материалам, изделиям, конструкциям используемых при выполнении работ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Характеристики материалов, изделий, конструкций и оборудования, с использованием которых будут выполняться работы, установленные заказчиком для определения соответствия поставляемого материала, изделия, конструкции и оборудования, выполняемых работ, потребностям заказчика |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | МАФы: | | |
| К-02.2 Качели "Диван" | Качели предназначены для благоустройства парков, скверов и т.п. общественных пространств.  Габаритные размеры качели в установленном виде с учетом допустимых отклонений: высота H=2190±10мм, длина L=2725±10мм, ширина B=1460±10 мм.  Качели сборная конструкция из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, сиденье на гибком подвесе со спинкой, двух декоративных накладок на боковинах.  Сборка элементов качели производится без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).  Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели имеют угол наклона относительно уровня земли 80 град.  Боковины качели изготовлены из стальной трубы диаметром 48 мм, стального листа толщиной 5мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром 26,8 мм, уголка 32x32 мм.  Перекладина для крепления подвесов изготовлена из стальной трубы диаметром 60 мм, стального листа толщиной 5мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной 5 мм. Элемент жесткости в верхней части перекладины изготовлен из стального листа толщиной 2 мм и иметь высоту 110 мм.  Сиденье из 4-х гибких элементов подвеса, выполненных из короткозвенной цепи сечением 6 мм. Каркас сиденья на подвесе изготовлен из стальной трубы диаметром 26,8 мм, профильной трубы сечением 20x20 мм, стального листа толщиной 2 мм. Сиденье подвеса выполнено со спинкой и боковыми ручками. На спинке и сидении настил из сосновой доски толщиной 30 мм. Лицевая сторона досок пола скругленная кромка радиусом 3 мм. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега.  В узлах вращения качели использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 201 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Подшипники установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) изготовлен из стального прутка сечением Ø40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров.  Декоративные накладки на боковины изготовлены из влагостойкой фенолформальдегидной фанеры толщиной 12 мм. Детали из влагостойкой фенолформальдегидной фанеры скругленные кромки радиусом 3 мм.  Цвет каркаса: Графитовый серый | |
| Б-24 Скамья | Скамья предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и т.п. местах отдыха. Размеры скамьи: высота H=505±10, длина н L=2050±10, ширина B=495±10 мм.  Скамья сборная конструкция из каркаса и деревянного настила.  Сборка скамьи производится без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) травмобезопасны в исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).  Каркас скамьи выполнен цельносварным из стального уголка сечением 40x40 мм, профильной трубы сечением 50x50 мм, 40x25 мм, 25x25 мм, стального листа толщиной 2 мм.  Деревянный настил выполнен из сосновой доски толщиной 30 мм. Лицевая сторона досок имеет скругление кромок радиусом 5 мм. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега. | |
| Б-15.16 Урна | Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и т.п. территориях для размещения бытовых отходов.  Урна размеры: высота H=580±10, длина L=420±10, ширина B=420±10 мм.  Урна конструкция выполнена из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы.  Металлические детали урны изготовлены из полуавтоматической сваркой в среде защитного газа СО2, с применением сварочной проволоки Св-08Г2С-О диаметром 1 мм.  Металлические элементы окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  Неподвижный каркас урны изготовлен из стального листа толщиной 4 мм, стального уголка сечением 40х40 мм.  Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм. На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа.  Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски толщиной 30 мм. На лицевой стороне накладки скруглены по всем кромкам радиусом 5 мм. | |
| 2 | Освещение: | | |
| 5 | Кабель, прокладываемый в траншее | масса 1м кабеля: до 0,6 кг | |
|  | Кабель силовой гибкий с медными жилами | КГ 2х2,5-660  Сечение жилы:2.5  Изоляция жилы: изоляция из резины  Материал внешней оболочки:  оболочка из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков | |
|  | Лента сигнальная полиэтиленовая | ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | |
|  | Система освещения | Мощность 40 Вт  Световой поток 6000 Лм  Напряжение питания 100-305 В  Кривая силы света (угол рассеивания) Широкая и широкая боковая  Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К  Пульсация Менее 1 %  Степень защиты IP65  Температурный режим -40°/+45° С  Индекс цветопередачи (CRI) Более 80  Ресурс работы светодиодов До 100000 Часов  Габариты опоры освещения 108х3000 мм  Покрытие светильника Пескоструйная обработка, цинкогрунт,  порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк  Материал корпуса светильника Сталь  Цвет светильника Графитовый серый  Гарантия на светильник 5 лет  Высота опоры освещения 3 метра  Угол 135 градусов | |

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшийся, не переукомплектованными, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать государственным стандартам и должны быть разрешены к применению. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

|  |
| --- |
| Приложение к техническому заданию  Ведомость объемов работ |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Обоснование | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | Раздел 1. Благоустройство. Асфальт | | | | | | | | 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,065 | | ГЭСН01-01-031-02 |  | | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 91 | | 45-1 |  | | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 91 | | 02-15-1-01-0005 |  | | Планировка территории под устройство покрытий | | | | | | | | 4 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 21 | | ГЭСН47-01-001-01 |  | | Установка бортовых камней | | | | | | | | 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | | 5,3 | ГЭСН27-02-010-02 |  | | 6 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | | 8,48 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 |  | | 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 67 км | т | | 33,92 | 02-15-1-01-0067 |  | | 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | | 0,4875 | ГЭСН27-04-001-04 |  | | 9 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | | 61,425 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 |  | | 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 67 км | т | | 95,823 | 02-15-1-01-0067 |  | | 11 | Розлив вяжущих материалов | т | | 0,2925 | ГЭСН27-06-026-01 |  | | 12 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | | 0,301275 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 |  | | 13 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | | 0,23595 | ГЭСН27-03-004-01 |  | | 14 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | | 23,83095 | ФСБЦ-04.2.01.01-0042 |  | | 15 | Розлив вяжущих материалов | т | | 0,195 | ГЭСН27-06-026-01 |  | | 16 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | | 0,20085 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 |  | | 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 67 км | т | | 0,729625 | 02-15-1-01-0067 |  | | 18 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | | 0,325 | ГЭСН27-06-031-01 |  | | 19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 1000 м2 | | -0,325 | ГЭСН27-06-032-01 |  | | 20 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | | 0,2275 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 |  | | 21 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | | 15,9705 | ФСБЦ-04.2.01.01-0042 |  | | 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | | 39,80145 | 02-15-1-01-0010 |  | | Раздел 2. Освещение | | | | | | | | 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,09 | | ГЭСН01-01-031-02 |  | | 24 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,9 | | ГЭСН01-02-061-02 |  | | Прокладка кабеля под землей | | | | | | | | 25 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг | км кабеля | 0,12 | | ГЭСНм10-06-003-01 |  | | 26 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5-660 | 1000 м | 0,012 | | ФСБЦ-21.1.05.01-0025 |  | | 27 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 1,2 | | ГЭСНм08-02-143-05 |  | | 28 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 2 | | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 |  | | 29 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 4 | | ГЭСН33-05-008-01 |  | | 30 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 4 | | ГЭСН33-04-014-02 |  | | 31 | Система освещения LED Park 007, 3 метра, 40 Вт, угол 135 градусов, версия В (с ЗДФ; с электропакетом;с метизами) | шт | 4 | | ТЦ\_20.3.04.00\_63\_6324113358\_20.11.2023\_02 |  | | Раздел 3. МАФы | | | | | | | | 32 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 | | ГЭСН01-02-058-02 |  | | 33 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0,01 | | ГЭСН06-01-001-02 |  | | 34 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1,02 | | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 |  | | 35 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,59505 | | ГЭСНм38-01-003-04 |  | | 36 | Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг | т | 0,59505 | | ГЭСН07-01-044-04 |  | | 37 | К-02.2 Качели "Диван" | шт | 4 | | ТЦ\_102\_24\_246105917491\_28.11.2023\_02 |  | | 38 | Б-24 Скамья | шт | 4 | | ТЦ\_102\_24\_246105917491\_28.11.2023\_02 |  | | 39 | Б-15.16 Урна | шт | 2 | | ТЦ\_102\_24\_24610517491\_28.11.2023\_02 |  | | 40 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т | т | 0,59505 | | 15-2 |  | | 41 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонны, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 187 км | т | 0,59505 | | 02-15-1-01-0187 |  | |