Администрация Критовского сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Боготол

«25» апреля 2022 года № 12-п

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности на территории Критовского

сельсовета на 2022-2025 годы»

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Критовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Критовского сельсовета на 2022 – 2025 годы» (прилагается).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Критовский вестник» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru), на странице Критовского сельсовета.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

 официального опубликования.

Глава Критовского сельсовета А. В. Воловников

Приложение

к постановлению администрации Критовского сельсовета

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Критовского сельсовета на 2022 – 2025 годы»**

с. Критово

2022

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Критовского сельсовета на 2022 – 2025 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Критовского сельсовета |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета Критовского сельсовета на энергоснабжение муниципальных зданий |
| Задачи Программы | -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета;- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета;- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета. |
| Целевые показатели( индикаторы)Программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Критовского сельсовета 100%;- снижение расходов на энергоносители на 2%- количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, 11шт.;- количество установленных приборов учета электроэнергии 0 шт. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2025 |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2025 годы за счет бюджета поселения составляет  0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год -0,0 тыс. руб.2025год – 0,0 тыс. руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| Контроль за исполнением Программы |  Контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Критовского сельсовета |

**Общие положения**

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными нормативными актами:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

 - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

 - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Краснозаводского сельсовета разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

 Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Критовского сельсовета так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

 Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии, водопотреблении. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

 Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**2. Цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программ**

Целью муниципальной Программы является:

Снижение расходов бюджета Критовского сельсовета на энергоснабжение муниципальных зданий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета;

- снижение объема потреб;

 - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета**.**

**Перечень целевых показателей муниципальной Программы**

 В результате реализации программных мероприятий произойдет следующее:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Критовского сельсовета 100%;

- снижение расходов на энергоносители на 2%

- количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, 11шт.;

- количество установленных приборов учета электроэнергии 0 шт.

**Сроки реализации муниципальной Программы:**

2022-2025 годы.

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов на 10%;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет 10%.

**3.Информация о финансовом обеспечении и реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета сельского поселения**

Общий объем финансирования Программы на
2022 – 2025 годы за счет бюджета поселения составляет  0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год -0,0 тыс. руб.

2025 год- 0,0тыс. руб.

**4.Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы**

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать основное мероприятие.

**Основное мероприятие «Снижение расходов на энергоресурсы».**

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

- проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов;

- замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |
| Отчетный 2020 год | Оценочный 2021год | Плановый период |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| 1 | обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| количество установленных  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2. |  снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета | Уменьшение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельсовета | % | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| 3 | сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Критовского сельсовета | снижение расходов на энергоносители  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы | шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |   |

Приложение 2

**СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения  | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Объект и единица наблюдения <2> | Охват единиц в совокупности <3> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией Критовского сельсовета  | % | Отношение объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | годовая, на дату  | Доээ=(Кээпу/Коээ)\*100% | Кээпу- количество электроэнергии потребленной по приборам учетаКоээ- общее количество потребленной электроэнергии | 4  | Электроэнергия потребленная в здании администрации | 1  |  Бухгалтер администрации сельсовета |
| 3. | снижение расходов на энергоносители  | % | Отношение расходов на электрическую энергию к расходам на элетроэнергию в 2020г | годовая, на дату | Дээ=(Крээ/Кээ2019)\*100% | Крээ- количесттво расходов на электроэнергиюКээ2019- количество расходов на электроэнергию в 2019г | 4 | Расходы на элетроэнергию | 1 | Бухгалтер администрации сельсовета |
| 4 | количество замененных ламп освещения на светодиодны, энергосберегающие лампы,  | шт | Количество замененных светильников  | Годовая на дату | Количество замененных светильников | Количество замененных светильников | 4 | светильники | 1 | Бухгалтер администрации сельсовета |
| 5 | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Годовая на дату | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Количество установленных приборов учета электроэнергии | 4 | Прибор учета электроэнергии | 1 | Бухгалтер администрации сельсовета |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 –фактические данные . При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<2> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<3> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 3

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник | Источник финансового обеспечения |  Плановый период |
| 2022год  | 2023год  | 2024год | 2025 год | Итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО | всего, в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета поселения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета<\*> |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнительАдминистрация Критовского сельсовета  | всего, в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |

<\*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств